**Οδηγίες για την Εργασία**

1. Τίτλος έργου
2. Σύντομη περιγραφή έργου
3. Σκοπός- Στόχος έργου
4. Παραδοτέα έργου
5. Ανάλυση Κινδύνων έργου
6. Δομή ανάλυσης εργασιών έργου
7. Πίνακας δραστηριοτήτων έργου με τις κατάλληλες εξαρτήσεις (προαπαιτούμενες)
8. Εκτίμηση της διάρκειας κάθε δραστηριότητας (κανονικής και συντομότερης)
9. Εκτίμηση του κόστους κάθε δραστηριότητας (κανονικής διάρκειας και συντομότερης διάρκειας) και του συνολικού κόστους του έργου.
10. Κατασκευή τοξωτού ή κομβικού δικτύου του έργου
11. Υπολογισμός του συντομότερου χρόνου ολοκλήρωσης του έργου με το μικρότερο συνολικό κόστος.